# 角色 B · 大模型/知识库 执行手册

小学全科(语数英综合) AI 伴学 Agent —— 我的专属手册

2026 iFLYTEK AI 开发者大赛 · Adaptive-LPDS 赛道 · 配套《我的方案 v4.0》· 更新 2026-08-28（第 3 周 Day 4） · Git 分支 feature/llm-all

| 一句话定位 | 我是大模型工程师/知识库负责人：知识图谱 + RAG 检索 + Prompt 模板 + LLM 封装，是所有 Service 的“弹药库”。 |
| --- | --- |

# 一、我的角色卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 小学学科知识图谱 + RAG 检索链路 + 专用 Prompt 模板 + LLM 调用封装 |
| 本周目标 | 知识图谱初版 ≥30 节点 + 星火 API 联通 |
| Git 分支 | feature/llm-all（合并顺序第 1 位，先合 dev） |
| 主要对接 | A：先合入供 Service 依赖，数据模型以 A 的 Pydantic 为准 |
| 评分贡献 | 自适应策略 25 分与 A 共担；智能体架构 30 分的模型链路证据 |

# 二、我的每周动作卡

| 我的每周 | 核心动作（含关键技术） | 产出 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | 知识图谱 ≥30 节点 JSON（id/name/grade/subject/difficulty/prerequisites）；星火 API 联通并封装 | KG 初版 + 星火调用成功 |
| 周 2 | RAG 检索 Service（Chroma 索引，题目→知识点匹配）；Prompt 模板 v1（诊断/讲解/引导/反思 4 套）；50 道样例题入库 | 检索命中 + 模板可调用 + 题库入库 |
| 周 3 | 支持 A 联调（知识点匹配、检索）；AI 多角色切换 Prompt（数学/语文/英语/项目导师，共享记忆） | 联调通过；角色切换可用 |
| 周 4 | 知识库稳定性优化；5~6 年级知识点按余力扩展 | 检索稳定性达标 |

# 三、我的验收（DoD）

| 时间 | 验收项 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | 知识图谱 JSON 入库（≥30 节点）+ 星火/DeepSeek 调用成功 | □ |
| 周 2 | 50 道样例题入库 + RAG 检索命中 + 4 套 Prompt 可用 | □ |
| 周 3 | 与 A 联调通过；多角色切换演示可用 | □ |
| 周 4 | 检索稳定性达标 + 证据（图谱可视化截图） | □ |

# 四、技术模板（可直接复制）

## 4.1 知识图谱节点 JSON 示例

{"id":"kp_fraction_addition","name":"分数加减法","grade":5,"subject":"math","difficulty":3,"prerequisites":["kp_fraction_concept","kp_common_multiple"],"description":"同分母/异分母分数加减运算"}

## 4.2 跨学科主题项目模板（如“太空探险”）

| 学科 | 子任务示例 | 绑定知识点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 估算火箭燃料 / 轨道数据统计 | 数据统计、应用题建模 |
| 语文 | 写一篇《太空探险日记》 | 写作、口语表达 |
| 英语 | 太空主题词汇 + 简单对话 | 基础词汇、日常对话 |
| 综合 | 作品存档（文字/图片/音频） | 项目进度跟踪 |

## 4.3 RAG 检索链路

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 建索引 | 样例题 → embedding → 存入 Chroma collection（按年级/学科切分） |
| 2 检索 | query 取 top-k=3 → 返回知识点 id + 相似题 |
| 3 校验 | 检索结果必须能映射到知识图谱节点，否则降级为关键词匹配 |

## 4.4 Prompt 模板骨架（4 套）

| 模板 | 核心指令 |
| --- | --- |
| 诊断 | 你是小学 X 年级 Y 科老师，根据答案判断错因（粗心/概念缺失/计算错误），输出 JSON {error_type, kp_id} |
| 讲解 | 用小学生能懂的语言分 3 步讲解，不直接给答案 |
| 引导 | Socratic 提问：一次只给一个提示，等学生回答再继续 |
| 反思 | 回顾最近 5 轮对话，判断是否需要调整路径，输出建议 |

## 4.5 LLM 切换封装

| 项 | 要点 |
| --- | --- |
| 统一接口 | llm.chat(messages, model="spark¦deepseek¦qwen") |
| 配置 | 环境变量 LLM_PROVIDER；星火主 + DeepSeek 备 |
| 容错 | 超时/限流自动切备用模型；本地开发用 mock |

# 五、我的时间与风险

| 风险 | 我的动作 |
| --- | --- |
| 知识图谱建模耗时 | 先做 3~4 年级 30 节点可跑，5~6 年级后补 |
| API 限流 | 今天先注册 DeepSeek/Qwen 备用 key |
| 样例题质量 | 每题标注知识点 + 难度，A/D 各审一遍 |