# 角色 C · 前端/体验 执行手册

小学全科(语数英综合) AI 伴学 Agent —— 我的专属手册

2026 iFLYTEK AI 开发者大赛 · Adaptive-LPDS 赛道 · 配套《我的方案 v4.0》· 更新 2026-08-28（第 3 周 Day 4） · Git 分支 feature/frontend-ui

| 一句话定位 | 我是前端工程师/体验设计师：儿童友好的 Web UI + Gamification + AI 同伴形象，让小学生愿意用、爱用。 |
| --- | --- |

# 一、我的角色卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心职责 | Vue3 Web 端 + 儿童友好 UI/UX + AI 同伴形象 + 学习进度可视化 |
| 本周目标 | Vue3 骨架 + 3 个核心页面草图 |
| Git 分支 | feature/frontend-ui（合并顺序最后一位，基于完整 API 调通页面） |
| 主要对接 | A：按 OpenAPI 调接口；D：静态资源统一放 /static |
| 评分贡献 | 创新与体验 15 分的主要责任；功能完备 20 分的页面证据 |

# 二、我的每周动作卡

| 我的每周 | 核心动作（含关键技术） | 产出 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | npm create vite（Vue3）+ vue-router + Pinia + Element Plus；画 3 个核心页面草图（登录/选科/主页） | 骨架可跑 + 草图评审 |
| 周 2 | 诊断题组件（单选/填空/应用题）；AI 对话组件（富文本 + 数学公式 + 表情）；错题本组件 | 三组件可交互 |
| 周 3 | 进度可视化（雷达图/知识图谱缩略图）；Gamification（经验值/徽章/连续打卡）；家长端页面 | 体验组件全通；与 A 联调 |
| 周 4 | UI 打磨（儿童友好配色/动画）；配合 D 录制演示视频素材 | UI 定稿；素材交付 |

# 三、我的验收（DoD）

| 时间 | 验收项 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | Vue3 骨架可 npm run dev + 3 页面草图给全组评审 | □ |
| 周 2 | 三大组件可交互（诊断/对话/错题本） | □ |
| 周 3 | 进度可视化 + Gamification + 家长端可用；与 A 联调通过 | □ |
| 周 4 | UI 定稿 + 截图素材交给 D（≥1280×720） | □ |

# 四、技术速查（可直接复制）

## 4.1 初始化命令

npm create vite@latest frontend -- --template vue
cd frontend && npm i pinia vue-router element-plus echarts katex
npm run dev

## 4.2 路由与页面

| 路由 | 页面 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| /login | 登录 + 学科选择 | 学生/家长双入口 |
| /home | 学习主页 | 主题项目 + 进度卡片 |
| /study | 学习主界面 | AI 对话 + 题目 + 路径 |
| /mistakes | 错题本 | 错因标签 + 重新作答 |
| /parent | 家长端 | 学情报告 + 错题统计 |

## 4.3 组件清单

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| DiagnoseCard | 单选/填空/应用题三种题型 |
| ChatPanel | AI 同伴：打字机效果 + katex 公式 + 表情 |
| MistakeList | 错题列表 + 错因标签 + 重做入口 |
| ProgressRadar | echarts 雷达图 + 知识图谱缩略图 |
| BadgeWall | 经验值 / 徽章 / 连续打卡 |
| ParentReport | 家长端学情报告 |

## 4.4 儿童友好设计要点

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 字号 | 正文 ≥16px，按钮 ≥18px |
| 操作 | 点击目标 ≥44px；尽量少让小学生打字（选择题/语音优先） |
| 视觉 | 圆角卡片、明亮配色、答对/答错有动画反馈 |
| AI 同伴 | 卡通角色贯穿全 App，情绪随学习状态变化 |

# 五、我的时间与风险

| 风险 | 我的动作 |
| --- | --- |
| UI 不够儿童友好 | Day5 草图先请 2 位同学评审；参考 Khan Academy 风格 |
| 依赖 API 未就绪 | 周 1~2 用 A 的 mock 数据开发，不等后端 |
| 页面太多做不完 | 家长端放最后；先保学习主界面 |