# 角色 D · 产品/数据/演示 执行手册

小学全科(语数英综合) AI 伴学 Agent —— 我的专属手册

2026 iFLYTEK AI 开发者大赛 · Adaptive-LPDS 赛道 · 配套《我的方案 v4.0》· 更新 2026-08-28（第 3 周 Day 4） · Git 分支 feature/data-demo

| 一句话定位 | 我是产品/数据/演示负责人：学生画像与错题数据层 + 演示视频 + 商业计划书，决定作品“能不能被看懂、能不能拿分”。 |
| --- | --- |

# 一、我的角色卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 学生画像/错题本数据层 + 演示视频拍摄 + 商业计划书 PPT + 路演答辩 |
| 本周目标 | SQLite schema 设计 + 种子数据准备 |
| Git 分支 | feature/data-demo（合并顺序第 3 位） |
| 主要对接 | 全员：协调拍摄与答辩；静态资源与 C 协同 |
| 评分贡献 | 商业价值 10 分的主要责任；功能完备 20 分的测试场景证据 |

# 二、我的每周动作卡

| 我的每周 | 核心动作（含关键技术） | 产出 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | SQLite schema（学生画像/错题本/知识点三表）；5 个虚拟学生档案初稿 | schema 可建库；档案可用 |
| 周 2 | 画像/错题 CRUD 完成；10 个测试场景（覆盖四大能力） | CRUD + 场景清单 |
| 周 3 | 演示脚本（见 4.4）+ 收集截图素材；商业模式初稿 | 脚本定稿；素材开拍 |
| 周 4 | 3~5 分钟视频成片 + 20 页 PPT + Q&A 预案 + 集中提交 | 视频/PPT/提交完成 |

# 三、我的验收（DoD）

| 时间 | 验收项 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 周 1 | SQLite 建库成功 + 5 虚拟学生可查询 | □ |
| 周 2 | CRUD 完成 + 10 测试场景可执行 | □ |
| 周 3 | 演示脚本定稿 + 素材收集完成 | □ |
| 周 4 | 视频成片（9.6）+ PPT 终稿（9.8）+ 提交成功（9.9 24:00 前） | □ |

# 四、技术模板（可直接复制）

## 4.1 SQLite 三表（简化 DDL 要点）

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| students | student_id PK、name、grade、weak_points JSON、strong_points JSON、learning_style、emotion_state |
| mistakes | mistake_id PK、student_id FK、question、student_answer、correct_answer、error_type、knowledge_point_id、resolved、review_count、next_review_at |
| knowledge_points | kp_id PK、name、grade、subject、difficulty、prerequisites JSON、description |

## 4.2 5 个虚拟学生档案

| 学生 | 年级 | 薄弱点 / 风格 |
| --- | --- | --- |
| 小明 | 4 | 分数运算弱 · 视觉型 |
| 小红 | 3 | 应用题建模弱 · 听觉型 |
| 小刚 | 5 | 英语词汇弱 · 动觉型 |
| 小丽 | 4 | 古诗理解弱 · 视觉型 |
| 小宇 | 3 | 计算粗心 · 听觉型 |

## 4.3 10 个测试场景（覆盖四大能力）

| 能力 | 场景 |
| --- | --- |
| 诊断 ×3 | 新用户首诊 / 复诊（带历史画像）/ 跨学科主题诊断 |
| 路径 ×2 | 薄弱点推荐路径 / 前置未掌握时回退 |
| 干预 ×3 | 概念缺失 / 计算粗心 / 情绪焦虑（切换导师身份） |
| 反思 ×2 | 5 轮对话后调整路径 / 错题复习提醒 |

## 4.4 演示脚本（3~5 分钟）

| 时间轴 | 画面 / 操作 | 旁白要点（一句） |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:15 | 开场：项目名 + 覆盖学段 | “小学全科 AI 伴学伙伴，用跨学科主题项目带学习” |
| 0:15-1:30 | 登录 → 选“太空探险” → 做 3~5 道诊断题 | “先诊断：孩子哪里强、哪里弱” |
| 1:30-2:00 | 展示画像 + 薄弱点 + 路径推荐 | “系统根据错因规划个性化路径” |
| 2:00-3:15 | 卡在分数加法 → AI 引导 2~3 轮 → 答对 | “卡住时 AI 换身份引导，不直接给答案” |
| 3:15-4:00 | 复盘：错题本更新 + 经验值 + 雷达图 | “每轮学习都沉淀到长期记忆” |
| 4:00-5:00 | 收尾：家长端报告 + 商业模式一句话 | “家长看得懂，产品能落地” |

## 4.5 PPT 20 页大纲

1 封面 · 2 痛点 · 3 解决方案 · 4 产品演示截图 · 5 核心能力 · 6 技术架构 · 7 知识图谱 · 8 自适应策略 · 9 学习闭环 · 10 创新体验 · 11 商业模式 · 12 市场与用户 · 13 竞品对比 · 14 团队分工 · 15 里程碑 · 16 风险评估 · 17 未来规划 · 18 结语 · 19-20 附录/联系

## 4.6 评委 Q&A 预案（10 题）

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么做小学全科而非单科？ | 差异化 + 跨学科主题场景 + 赛道竞争小 |
| 学习路径的科学性依据？ | 教材大纲结构化 + 前置关系图谱 + 错因归因 |
| 大模型幻觉怎么办？ | RAG 限定知识库 + Prompt 约束 + 低年级内容人工审核 |
| 数据从哪来？ | 公开教材大纲 + 自建题库 50+ + 5 虚拟学生演示 |
| 怎么商业化？ | 家长订阅 + 学校 B 端，先做家长端报告 |
| 未成年人合规？ | 不收集真实身份、最小化数据、家长知情 |
| 和 Khanmigo 的区别？ | 本土教材 + 三科跨学科 + 中文场景 |
| 技术难点？ | 路径决策 + 记忆长期一致性 + 多角色切换 |
| 如果只剩 3 天会砍什么？ | 砍家长端和多角色，保闭环演示 |
| 最大风险？ | API 限流与题库质量，已有备用方案 |

# 五、我的时间与风险

| 风险 | 我的动作 |
| --- | --- |
| 视频拍得不好 | 9.2 前出脚本，9.6 前成片，留 1 周重拍 |
| PPT 拖到最后 | 9.5 前完成 60% 内容，9.8 终稿 |
| 提交出意外 | 9.9 14:00 开始按提交清单执行，预留缓冲 |