ai-study

三科自适应伴学 Agent 课堂展示与学生执行手册

2026 iFLYTEK AI 开发者大赛 · Adaptive-LPDS · 2026-08-18

| 项目定位 | 小学 3-6 年级语文、数学、英语三科 AI 学习伙伴 |
| --- | --- |
| 核心闭环 | 诊断 -> 路径规划 -> 脚手架辅导 -> 错题复习 -> 家长报告 |
| 统一技术 | React + Vite + TypeScript，FastAPI，Agent，知识图谱，可插拔模型 |
| 团队分工 | A 后端 Agent，B 数学，C 语文，D 英语，E 前端联调演示 |
| 课堂目标 | 让每位同学知道自己负责什么、先做什么、怎么提交、怎么验收 |

先跑通完整闭环，再打磨亮点；先统一接口，再并行开发。

版本：v0.2

日期：2026-08-18

用途：给老师课堂讲解、给学生理解项目、给 A-E 五个角色开发时照着执行。

项目名：ai-study

仓库：https://github.com/zhaosenlin-bit/ai-study.git

# 0. 老师先讲给学生听的 3 句话

第一，这个项目不是做一个“会聊天的网页”。比赛真正想看的是一个 AI 伴学 Agent：它要先了解学生，再规划学习路径，再用引导式问题帮助学生，最后记住学生的问题并调整下一次学习。

第二，五个人不是各做各的页面。我们每个人只负责一块，但所有代码必须按统一目录、统一接口、统一数据格式汇到一起，最后才会变成一个完整作品。

第三，今晚每个人的创意都可以提，但最终只保留能服务“诊断 -> 路径 -> 辅导 -> 复盘”闭环的创意。漂亮但不影响闭环的东西排后面。

# 1. 项目到底要做什么

ai-study 是一个小学 3-6 年级语文、数学、英语三科 AI 学习伙伴。

学生进入系统后，AI 不是直接问“你想学什么”，而是先做诊断。诊断可能包含一道数学应用题、一段语文阅读、一组英语单词或对话。学生作答后，系统会更新学生画像，例如“数学分数理解薄弱”“语文阅读主旨概括较弱”“英语食物类单词容易拼错”。

接着，Agent 会根据学生画像和三科知识图谱生成今日学习路径。学生如果卡住，AI 不直接告诉答案，而是像老师一样给台阶：先问思路，再给提示，再给关键步骤，最后让学生自己补出答案。

学习结束后，错题会进入错题本，系统安排复习时间，家长端能看到一份简单报告：孩子今天学了什么、哪里薄弱、明天建议练什么。

# 2. 比赛评分翻译成学生能懂的话

| 官方评分 | 学生要理解成什么 | 我们怎么证明 |
| --- | --- | --- |
| 智能体架构设计 30 分 | 评委不想看普通聊天框，想看 AI 会规划、会记忆、会调用工具 | 展示 Agent 流程图、接口日志、工具调用记录 |
| 自适应策略 25 分 | 每个学生薄弱点不同，下一步学习内容也要不同 | 展示同一题答对/答错后路径变化 |
| 功能完备程度 20 分 | 不能只有一个功能，必须是一条完整学习闭环 | 演示诊断、推荐、辅导、错题本、家长报告 |
| 创新性与体验 15 分 | 小学生愿意用，家长看得懂 | AI 伙伴、徽章、路径地图、清晰报告 |
| 商业价值 10 分 | 这个东西以后能给家庭、机构或学校用 | PPT 讲清楚家庭伴学场景和推广方式 |

# 3. 最终演示要长什么样

演示不是随机点页面，而是一条固定故事线。

老师或学生打开 ai-study。

选择一个四年级 demo 学生。

AI 伙伴说：“我们先做一个 5 分钟小诊断。”

学生完成三科诊断题。

系统显示三科掌握度和薄弱点。

AI 推荐今日学习路径。

学生进入数学辅导，故意答错一道题。

AI 分三步提示，不直接给答案。

错题进入错题本，并安排复习。

家长端显示报告：薄弱点、错因、建议任务。

如果这 10 步跑通，项目就有了比赛最核心的骨架。

# 4. 五个人的角色边界

角色暂时用 A-E，课上由老师确认具体姓名。

课堂确认时可以使用 [A-E 角色分工确认看板](roles/00-role-assignment-board.md)。

| 角色 | 分支 | 一句话职责 | 最关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | `feature/agent-core` | 让 AI 真正像 Agent 一样工作 | FastAPI、LangGraph、接口、学生画像、路径规划 |
| B | `feature/subject-math` | 把数学知识点、题目、错因做好 | 数学知识图谱、题库、错因标签、数学 Prompt |
| C | `feature/subject-chinese` | 把语文阅读、古诗、表达引导做好 | 语文知识图谱、题库、语文 Prompt |
| D | `feature/subject-english` | 把英语单词、句型、复习做好 | 英语词库、题库、复习调度、英语 Prompt |
| E | `feature/web-integration-demo` | 把所有能力变成能看的网页和演示 | React 前端、家长端、演示控制台、录屏脚本 |

# 5. 每个人今晚需要交什么创意方案

每位同学的创意方案不要写成大作文，按这个模板写：

| 项目 | 要写什么 |
| --- | --- |
| 创意名称 | 例如“错题复习小地图”“AI 古诗画面引导” |
| 对应评分 | 架构、自适应、完整度、体验、商业价值中的哪一个 |
| 学生收益 | 小学生用它能解决什么学习问题 |
| 需要模块 | 前端、后端、数学、语文、英语、数据中的哪些 |
| 两周可做版本 | 最小能演示的版本是什么 |
| 风险 | 会不会太难、太耗时、依赖 Key 或素材 |

筛选原则：

P0：能让主闭环更完整，必须优先做。

P1：能让演示更好懂，可以做。

P2：只是好看但不影响闭环，最后有时间再做。

# 6. 不会开发时先看这里

## 6.1 你不是一个人从零开始

每个角色都有自己的目录和验收标准。你只要先把自己目录里的最小版本做出来，不需要一开始就理解全项目。

## 6.2 每个人第一天只做 3 件事

把仓库拉下来。

切到自己的分支。

在自己的目录放一个最小可用样例。

例如数学负责人第一天不需要做完全部题库，只需要提交 5 个数学知识点、5 道题、1 个 Prompt 样例，让 A 和 E 能先联调。

## 6.3 不允许“等别人做完我再做”

如果后端没好，前端用 mock 数据。

如果三科题库没全，后端用样例数据。

如果语音 Key 没好，前端先用文本按钮和 mock 音频。

如果模型不稳定，先用 LLM_PROVIDER=mock 跑完整流程。

# 7. Git 操作说明

第一次拉仓库：

git clone https://github.com/zhaosenlin-bit/ai-study.git cd ai-study

老师创建好 develop 后，每个同学从 develop 拉自己的分支：

git checkout develop git pull origin develop git checkout -b feature/subject-math

每天提交：

git status git add . git commit -m "feat(math): add first diagnosis questions" git push -u origin feature/subject-math

不要直接改 main。

不要提交 .env。

不要私下改接口。

不要把大视频、压缩包、临时文件提交进仓库。

# 8. 模型选择规则

比赛公开文本没有要求必须用星火。我们可以用 DeepSeek、Qwen、MiniMax，也可以接星火。正确做法是把模型做成可切换：

LLM_PROVIDER=spark ¦ deepseek ¦ qwen ¦ minimax ¦ mock

建议策略：

主流程先用最稳定、最容易接通的模型跑起来。

讯飞星火或讯飞语音作为赛事契合亮点保留。

PPT 中说明每个模型承担什么任务。

代码里不要把某一家模型写死。

# 9. 目录怎么放

apps/web/ # E：React 前端 services/api/ # A：FastAPI 接口 services/agent/ # A：Agent 工作流 packages/contracts/ # A/E：共享接口类型 data/knowledge_graph/math/ # B：数学知识图谱 data/question_bank/math/ # B：数学题库 prompts/math/ # B：数学 Prompt data/knowledge_graph/chinese/ # C：语文知识图谱 data/question_bank/chinese/ # C：语文题库 prompts/chinese/ # C：语文 Prompt data/knowledge_graph/english/ # D：英语知识图谱 data/question_bank/english/ # D：英语题库 prompts/english/ # D：英语 Prompt docs/api/ # 全组：接口契约 docs/demo/ # E：演示脚本 tests/ # 全组：测试

# 10. 接口契约为什么重要

接口契约就是五个人之间的“共同语言”。

前端不能猜后端字段，后端不能猜题库格式，三科模块不能每个人写一种数据结构。所有人都按 docs/api/openapi-contract-v0.yaml 来。

如果要改接口：

先在群里说清楚为什么要改。

先改 OpenAPI 文档。

A 和 E 确认。

再改代码。

# 11. A 角色：Agent 后端负责人详细说明

A 的任务最像“总控台”。你不需要写所有题目，也不需要做漂亮页面，但你要让所有模块能连起来。

第一阶段先做：

FastAPI 启动成功。

/api/v1/health 返回 OK。

/api/v1/diagnosis/start 能返回 mock 诊断题。

/api/v1/diagnosis/submit 能根据答案生成薄弱点。

/api/v1/agent/chat 能返回一条引导式回答。

第二阶段再做：

接入三科题库。

接入模型网关。

接入学生画像和错题本。

输出 Agent 工具调用日志。

让路径规划根据掌握度变化。

A 的验收：

Swagger 能打开。

前端能调通核心接口。

同一个学生答错和答对后，推荐路径不同。

日志能看到 Agent 的诊断、规划、辅导、反思节点。

# 12. B 角色：数学负责人详细说明

数学是最适合展示自适应的模块，因为错因很清楚。

B 第一阶段先做：

30 个 3-4 年级数学知识点。

30 道诊断题。

10 道错题复习题。

3 个 Prompt：诊断、分步提示、错因分析。

1 条完整数学演示脚本。

数学题不要只写答案，要写错因。比如：

{ "error_type": "concept_missing", "reason": "学生把分母相加，说明没有理解通分" }

B 的验收：

A 能读取数学 JSON。

E 能在前端展示数学题。

演示中 AI 能分步提示，而不是直接给答案。

# 13. C 角色：语文负责人详细说明

语文模块不要做成“背答案”。重点是引导学生理解文本、想象画面、表达观点。

C 第一阶段先做：

10 个古诗知识点。

10 个阅读理解知识点。

10 个词语/表达知识点。

60 道题或材料条目。

3 个 Prompt：古诗引导、阅读证据定位、表达支架。

语文引导例子：

学生问：“这首诗是什么意思？”

AI 不要直接整首翻译，而是问：“你先找一找，诗里出现了哪些景物？这些景物让你想到什么画面？”

C 的验收：

古诗或阅读至少能完整演示一轮。

每道题有知识点和错因标签。

AI 回答适合小学生，不要太成人化。

# 14. D 角色：英语负责人详细说明

英语模块重点展示单词记忆、句型使用和复习调度。

D 第一阶段先做：

40 个核心词汇节点。

20 道单词题。

10 组情景对话。

10 道句型补全题。

复习调度规则。

复习规则先用简单版本：

| 结果 | 下次复习 |
| --- | --- |
| 答错 | 1 天后 |
| 答对 1 次 | 3 天后 |
| 答对 2 次 | 7 天后 |
| 答对 3 次 | 15 天后 |

D 的验收：

能展示一个错词进入复习计划。

能展示一段简单情景对话。

如果语音没接通，也要有文本版演示。

# 15. E 角色：前端与演示负责人详细说明

E 的任务是把大家的成果变成“评委能看懂”的作品。

统一技术栈：

React + Vite + TypeScript

第一阶段先做页面空架子：

学生首页。

诊断页。

AI 对话页。

学习路径页。

错题本页。

家长报告页。

演示控制台。

前端可以先用 mock 数据，不要等后端。

E 的验收：

能一键切换 demo 学生。

能按演示脚本走完整流程。

页面没有明显空按钮。

API 失败时有提示。

能录制 3-5 分钟演示视频。

# 16. 每周节奏

| 时间 | 目标 | 老师检查什么 |
| --- | --- | --- |
| 8.18 晚 | 确认 A-E、创意筛选、MVP 范围 | 每人是否知道自己负责什么 |
| 8.19-8.21 | 骨架和样例数据 | 每个分支是否有第一次提交 |
| 8.22-8.28 | 核心功能 | 单科诊断到推荐是否跑通 |
| 8.29-9.04 | 三科联调 | 三科闭环是否跑通 |
| 9.05-9.08 | 视频、PPT、部署 | 预答辩是否讲得清楚 |
| 9.09 | 最终提交 | zip、PPT/PDF、Demo、视频是否齐全 |

# 17. 每日站会怎么说

每个人只说 3 件事：

我昨天完成了什么。

我今天要完成什么。

我卡在哪里，需要谁帮忙。

不要说“我研究了一下”。要说具体产出，例如“我提交了 10 道数学题”“我把诊断接口 mock 跑通了”。

# 18. PR 描述怎么写

每次提 PR 写清楚：

做了什么： - 新增 10 道四年级数学诊断题 - 增加 concept_missing 和 calculation_error 两类错因 怎么验收： - 打开 data/question_bank/math/grade4.json 能看到题目 - question_id 为 math_q_0001 到 math_q_0010 还缺什么： - 还缺 20 道复习题

# 19. 最容易出问题的地方

| 问题 | 后果 | 预防 |
| --- | --- | --- |
| 每个人自己定义字段 | 最后合不起来 | 统一看 OpenAPI 和数据样例 |
| 前端等后端 | 页面做不完 | 先用 mock |
| 题库没有错因 | 自适应讲不出来 | 每题必须有知识点和错因 |
| AI 直接给答案 | 不符合赛题 | Prompt 必须要求分步引导 |
| 只做单科 | 三科方案不明显 | 每科至少一条演示流程 |
| 不提交 Git | 看不出分工 | 每天至少一次小提交 |

# 20. 最终验收清单

老师验收时逐项打勾：

☐ GitHub 仓库有 README、总文档、角色文档、docx 展示文档。

☐ A-E 每个人都有自己的分支和提交记录。

☐ React 前端能打开。

☐ 后端 API 能打开 Swagger。

☐ 三科各有知识图谱和题库。

☐ 能跑完整诊断、路径、辅导、错题、报告闭环。

☐ 模型可以配置，不被某一个 Key 卡死。

☐ 演示视频 3-5 分钟。

☐ PPT/PDF 讲清技术架构、知识库、团队分工和商业价值。

# 21. 今晚课堂板书建议

项目名：ai-study 目标：三科自适应 AI 伴学 Agent 主闭环：诊断 -> 路径 -> 辅导 -> 错题/复盘 -> 家长报告 技术：React + FastAPI + Agent + 知识图谱 + 可插拔模型 分工：A 后端 Agent，B 数学，C 语文，D 英语，E 前端演示 原则：接口先行，mock 先跑，小步提交，每晚同步

# 22. 学生拿到任务后的第一条消息模板

每位同学确认角色后，在群里发：

我是角色 X，负责 ______。 今晚我先完成 ______。 明天我会提交到分支 ______。 我目前最大的风险是 ______。 需要谁配合我 ______。

这样老师能马上知道谁清楚、谁还需要帮忙。